Приложение 6

к постановлению МПА СНГ

от 28.10.2022 № 54-22

Межпарламентская Ассамблея государств — участников

Содружества Независимых Государств

РЕКОМЕНДАЦИИ

по разработке методики отбора проектов публично-частного партнерства на региональном и муниципальном уровнях

- Общие положения

  - Настоящий документ разработан для органов государственной власти и местного самоуправления государств  участников СНГ и содержит рекомендации для данных органов по подготовке программ регионального/муниципального публично-частного партнерства (ПЧП), а также по подготовке и реализации проектов ПЧП. Кроме этого, документ может быть использован национальными органами государственной власти в целях подготовки детальных руководств в сфере ПЧП для региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления.

  - Региональное/муниципальное ПЧП представляет собой форму партнерства, предполагающую участие публичного партнера, в качестве которого выступает региональный орган государственной власти / орган местного самоуправления, притом что объектом (услугой) 
является региональный/муниципальный объект (услуга). 
В региональную/муниципальную программу ПЧП (программу ПЧП) рекомендуется включить определение региональных/муниципальных проектов ПЧП для отделения их от других крупных инфраструктурных проектов и учета их специфических особенностей, о которых пойдет речь ниже.

  - В то же время ПЧП является лишь одним из многих инструментов, имеющихся в распоряжении региональных органов государственной власти / органов местного самоуправления для удовлетворения их потребностей 
в области инфраструктуры, и его следует рассматривать именно с этой точки зрения. Региональным органам государственной власти / органам местного самоуправления, принявшим решение использовать механизм ПЧП, рекомендуется оценить достоинства и недостатки данного механизма 
по сравнению с другими способами реализации проекта (например, 
с использованием публичной закупки). Поэтому при создании программы ПЧП необходимо учитывать специфику региональных/муниципальных проектов.

  - Программу ПЧП рекомендуется разрабатывать с учетом потребностей конкретных отраслей в инвестициях. Органам местного самоуправления рекомендуется ориентироваться на реализацию проектов, способствующих развитию таких отраслей. Более того, выделение 
и приоритизация определенных секторов в программе ПЧП продемонстрирует готовность органов местного самоуправления реализовывать и финансировать проекты в данных областях. Эта мера поможет увеличить количество частных инициатив по реализации проектов от инвесторов.

  - Программа ПЧП может быть разработана органами местного самоуправления. Если программы ПЧП разрабатываются национальными органами государственной власти, таким органам следует учитывать мнение региональных органов государственной власти / органов местного самоуправления и сотрудничать с ними для удовлетворения их потребностей 
и интересов. При этом программа ПЧП должна соответствовать национальной программе развития инфраструктуры.

  - Существует несколько общих принципов, которым региональным органам государственной власти /органам местного самоуправления рекомендуется следовать. Особенности и структура проекта определяют степень участия частного партнера в проекте. В свою очередь, степень участия частного партнера в проекте влияет на объем рисков, передаваемых частному партнеру. При увеличении в проекте роли частного партнера возрастает 
и объем передаваемых ему рисков. Вместе с тем если частный партнер принимает на себя больший риск, ему потребуется больший объем оперативного контроля над проектом для управления рисками. Таким образом, в программе ПЧП рекомендуется предусмотреть возможные степени участия частных партнеров в проектах ПЧП (схемы реализации проектов ПЧП 
и способы распределения рисков между сторонами).

  - С определенными функциями частный сектор может справляться лучше, чем государственный. Это наиболее ярко проявляется в отношении  инноваций, предоставления услуг, ориентированности на коммерческую составляющую и операционной эффективности. Программа ПЧП может содержать рекомендации для региональных органов государственной власти/ органов местного самоуправления относительно того, в каких случаях настоятельно рекомендуется использовать ПЧП, какие объекты могут быть переданы в ПЧП, а какие нет, в каких отраслях могут быть эффективны другие виды сотрудничества.

  - Рекомендуется, чтобы программа ПЧП предусматривала возможные способы проверки и подготовки проекта, различные рекомендации и меры государственной поддержки при выполнении оценки планируемых проектов ПЧП (с точки зрения эффективного предоставления услуг, управления государственными инвестициями, управления налоговыми рисками 
и планирования капитала, то есть того, насколько оптимальным является проект в контексте соотношения цены и качества).

  - Структура ПЧП является гибкой и в связи с большим разнообразием доступных вариантов может быть подстроена под конкретный проект. В разных вариантах стороны ПЧП получают разные права и обязанности. Подходящая структура проекта должна определяться исходя из конкретных обстоятельств регионального/ муниципального проекта. Программа ПЧП может содержать перечень разрешенных схем для региональных/муниципальных проектов ПЧП или запрещать использование определенных схем. Так, например, в программе ПЧП может быть отмечена приоритетность схем, по которым право собственности остается у публичного образования, а основания для приватизации могут быть ограничены небольшим количеством случаев.

- Особенности региональных/муниципальных проектов ПЧП

Региональные/муниципальные проекты ПЧП имеют ряд особенностей, которые рекомендуется учитывать при подготовке программы ПЧП.

А. Особенности, связанные в первую очередь с меньшим масштабом проектов

  - Подготовка региональных/муниципальных проектов (несмотря на их размер) обходится недешево, поскольку такие проекты требуют несоразмерных по сравнению с более крупными проектами усилий 
по проведению комплексных проверок и привлечению специалистов публичным партнером. Именно поэтому программа ПЧП может предусматривать определенную свободу действий и содержать более простые правила подготовки таких проектов. Это также относится к частным инициативам и конкурентным процедурам. Так, в отношении муниципального проекта программа ПЧП может рекомендовать проведение лишь одноэтапных конкурсов. В любом случае такие меры не должны ограничивать конкуренцию и должны соответствовать принципу прозрачности.

  - Такие проекты менее привлекательны для опытных инвесторов; 
в частности, зарубежные инвесторы выбирают более крупные проекты 
для более эффективного распределения рисков и затрат на участие в торгах. Программа ПЧП может предусматривать возможность установления менее строгих (особенно в части опыта) требований к частному партнеру 
по сравнению с требованиями к партнерам по крупным проектам. Это связано 
с тем, что в таких проектах с большей вероятностью будут заинтересованы национальные инвесторы и операторы.

  - В первые несколько лет после создания законодательного регулирования в сфере ПЧП региональные органы государственной власти 
и органы местного самоуправления могут реализовать только небольшое количество проектов ПЧП. В связи с этим важно учитывать возможное отсутствие опыта и компетенции для проведения определенных процедур, 
что влечет необходимость предоставления сторонних консультаций 
и дополнительного времени, а также осуществления тщательных проверок 
в ходе подготовки документов.

Б. Особенности, связанные с местным характером проектов

  - В тех случаях, когда порядок утверждения предназначен для крупных проектов, а полномочия по утверждению проектов закреплены 
за национальными органами государственной власти, которые не знакомы 
с региональными/муниципальными проектами или не заинтересованы 
в их реализации, процедура утверждения проекта будет чрезмерно сложной 
для региональных/муниципальных проектов ПЧП. Распространение практики регионального/ муниципального ПЧП должно давать возможность разработать механизмы для решения этих проблем. Такие механизмы рекомендуется включать в программу ПЧП. В связи с тем, что в некоторых государствах  участниках СНГ полномочия по утверждению проектов переданы региональным органам государственной власти и органам местного самоуправления (например, в Российской Федерации), рекомендуется рассмотреть возможность распространения данной практики. Это повлечет упрощение порядка утверждения проектов и позволит соответствующим органам власти самостоятельно решать вопросы о необходимости 
и возможности реализовать конкретный проект. При этом допускается установление различных критериев, при превышении которых проект подлежит утверждению национальными органами государственной власти (включая денежные критерии, например, как в Республике Узбекистан).

  - К региональным/муниципальным проектам ПЧП может применяться упрощенный порядок утверждения, достаточный для обеспечения их качества 
и соответствия установленным требованиям, без сложных процедур и участия высокопоставленных лиц, что характерно для крупномасштабных проектов. Упрощенный порядок утверждения может предусматривать меньшее количество согласований и (или) согласования на более знакомом (и более доступном) уровне бюрократической системы, меньший объем документов (например, исследования, отчеты, консультации меньшего масштаба 
или в меньшем количестве), меньшее число этапов согласования (например, 
не требуется согласование на этапе до подготовки технико-экономического обоснования). При этом в целях предоставления государственной поддержки 
(в том числе государственных гарантий) проекту 
на региональном/муниципальном уровне в законодательстве государства  участника СНГ может быть предусмотрено утверждение отдельных параметров проекта (в частности, финансовых) национальными органами государственной власти.

  - Местные кредитно-финансовые учреждения могут быть не знакомы 
с ПЧП, динамикой проектов ПЧП, предоставляемыми ими возможностями 
и способами решения возникающих в ходе реализации таких проектов проблем. В программе ПЧП рекомендуется предусмотреть способы взаимодействия между уполномоченным органом (или другим ответственным органом), органами местного самоуправления и другими участниками проекта.

  - Программа ПЧП может содержать положения о проведении учебно-тренировочных мероприятий для органов местного самоуправления и других мероприятиях для повышения квалификации сотрудников в области ПЧП. Данные мероприятия должны являться одним из основных элементов программы ПЧП, так как направлены на формирование компетенций, необходимых для ее реализации. В проведение обучения могут вовлекаться сотрудники органа, уполномоченного в сфере ПЧП (орган по ПЧП), министерств и иных органов, которые имеют опыт подготовки проектов ПЧП.

- Ключевые рекомендации и принципы для проектов ПЧП

  - При осуществлении отбора проектов ПЧП рекомендуется:

- устанавливать ясные, однозначные и справедливые правила, которые принимаются компетентными государственными органами;

- обеспечить информированность общественности об относительных затратах, преимуществах и рисках ПЧП по сравнению с обычной закупкой. 
Для этого необходимо активно проводить консультации, взаимодействовать 
с заинтересованными сторонами, а также привлекать конечных пользователей 
к процессу подготовки проекта и последующему мониторингу качества услуг;

- обеспечить четкость, прозрачность и соблюдение всех норм, влияющих на проекты ПЧП. Необходимо свести к минимуму бюрократические барьеры и тщательно изучить новые и уже действующие нормативные правовые акты;

- проанализировать, какой метод инвестирования обеспечит наилучшее соотношение цены и качества. Ключевые факторы рисков и характеристики конкретных проектов должны быть оценены путем проведения предварительного тестирования различных форм реализации проекта. Предварительное тестирование должно позволить региональному органу государственной власти / органу местного самоуправления принять решение 
о целесообразности дальнейшего изучения перспектив реализации проекта 
в форме ПЧП;

- выбирать проекты после их всестороннего рассмотрения. Региональным органам государственной власти / органам местного самоуправления следует понимать цель проекта, ожидания от его реализации 
и выбирать проект соответствующим образом. Каждый проект должен проходить все необходимые процедуры оценки соответствия критериям: «затраты  польза», отдача от вложенных средств и др. Оценку следует проводить без завышения достоинств и занижения затрат. Региональным органам государственной власти / органам местного самоуправления рекомендуется учитывать, что ПЧП может быть адаптировано под их нужды. Им следует определять лучший подход к выбору формы реализации и схемы проекта ПЧП, основываясь на своих интересах, лучших международных практиках и стандартах;

- выбирать лучшие проекты. Региональным органам государственной власти/органам местного самоуправления рекомендуется выбирать те проекты, которые лучше всего подходят для реализации через механизм ПЧП, 
и не одобрять плохо подготовленные проекты. В программу ПЧП следует включить рекомендации по такому отбору проектов, который позволит улучшить развитие инфраструктуры, выделить проекты с наибольшей освободить публичные финансы для проектов, которым они необходимы;

- не фокусироваться исключительно на новом строительстве. Нередко реконструкция и модернизация существующего имущества более эффективны, чем строительство новых объектов. В любом случае различные варианты должны быть проанализированы и их применимость должна быть определена 
в рамках стадии подготовки проекта;

- консолидировать небольшие проекты. Как отмечалось выше, процедуры для масштабных проектов ПЧП не подходят 
для региональных/муниципальных проектов ПЧП из-за затратности 
и сложности. Рекомендуемым подходом является консолидация таких проектов для экономии и снижения затрат на их разработку, ускорения разработки 
при использовании типовых форм документации и одновременной проработки аналогичных условий. Данная мера позволяет привлечь больше инвестиций 
и сделать проекты более интересными для частных партнеров. Кроме этого, допустимо объединение нескольких регионов / муниципальных образований 
в целях реализации проекта на их территориях;

- проверять соответствие проекта первоначальным целям. Важно помнить о том, почему для проекта была выбрана форма реализации на основе ПЧП. Реализация проекта может столкнуться с трудностями и региональные органы государственной власти / органы местного самоуправления должны периодически подтверждать, что проект продолжает соответствовать первоначальным целям. Проект должен приносить пользу региону / муниципальному образованию и предоставлять лучшие услуги, экономический рост и др.

  - При финансировании проектов ПЧП рекомендуется учитывать, что:

- необходимо соблюдать прозрачный бюджетный процесс для минимизации фискальных рисков и обеспечения целостности процесса закупок. В бюджетной документации должны быть раскрыты все затраты и условные обязательства;

- следует принимать меры против расточительства и коррупции, обеспечивая целостность процесса отбора частного партнера. Полномочия 
в области проведения конкурсных процедур должны быть предоставлены соответствующим органам власти, которые со временем выработают необходимые навыки;

- ПЧП всегда требует источников финансирования, достаточных для покрытия затрат и займов. Адекватный и предсказуемый платежный механизм имеет существенное значение для проекта ПЧП. Региональным органам государственной власти / органам местного самоуправления следует понимать, кто и как будет финансировать частного партнера. Региональные органы государственной власти / органы местного самоуправления всегда должны учитывать фискальные риски, возникающие в связи с ПЧП;

- региональным органам государственной власти / органам местного самоуправления следует прикладывать усилия в целях поиска подходящих источников возврата инвестиций для инвесторов.

  - При подготовке проектов ПЧП рекомендуется следующее:

- приоритетность инвестиционных проектов должна определяться руководством соответствующего региона / муниципального образования. Поскольку существует множество конкурирующих инвестиционных приоритетов, ответственность за определение и достижение стратегических целей лежит на органах власти. Решение об инвестировании должно быть основано на целях всего региона / муниципального образования и не должно зависеть от формы проекта и способа его финансирования. Не должно быть институциональных, процедурных или бухгалтерских предварительных установок за или против ПЧП;

- риски должны передаваться стороне, которая лучше всего ими управляет. Каждый риск в проекте ПЧП должен быть определен, идентифицирован, измерен и возложен на сторону, для которой предотвращение реализации риска влечет наименьшие издержки или которой реализованный риск приносит меньше вреда;

- важно учитывать необходимость тщательной подготовки проекта ПЧП, которая требует времени и финансирования. Хорошая подготовка является залогом  успеха проекта, позволяет снизить затраты обеих сторон, распределить риски, дает возможность привлечения банковского финансирования. Региональным органам государственной власти / муниципальным образованиям следует использовать достаточное количество персонала и ресурсов, чтобы обеспечить качество проекта;

- необходимо обеспечить наличие у региона / муниципального образования достаточного бюджета для качественной подготовки проекта, чтобы свести к минимуму риск провала проекта. Подготовка проекта — это затратный процесс, который требует привлечения квалифицированных кадров;

- регион / муниципальное образование в случае ограниченности ресурсов должны взаимодействовать с органом по ПЧП и другими властями, имеющими опыт в ПЧП. Региональные органы государственной власти / органы местного самоуправления могут привлекать внешних специалистов 
и экспертов;

- следует определить, на какой территории будет размещен объект, 
и убедиться, что земельный участок и необходимые права на имущество для реализации проекта свободны от обременений и прав третьих лиц, что проект способен обеспечить достаточный доход частному партнеру, что частные партнеры заинтересованы в проекте и конкурсные процедуры будут конкурентными;

- региональным органам государственной власти / органам местного самоуправления рекомендуется узнавать мнение всех заинтересованных сторон относительно реализации проекта, так как ПЧП может оказывать негативное влияние на население и местные сообщества, работников и управляющих, может приводить к возникновению политических или этических вопросов. Региональным органам государственной власти / органам местного самоуправления рекомендуется решать такие вопросы / принимать меры 
к уменьшению их негативных последствий. Для этой цели региональным органам государственной власти / органам местного самоуправления следует взаимодействовать и выстраивать коммуникацию со всеми заинтересованными сторонами и учитывать, что (1) в рамках ПЧП может быть обеспечено больше возможностей для работников и установлен ориентированный на результат трудовой режим, не нарушающий трудовые права, а (2) собственность 
на объект проекта остается у публичного образования;

- в целях повышения отдачи от вложенных затрат региональные органы государственной власти / органы местного самоуправления могут смешивать публичное и частное финансирование. Региону / муниципальному образованию рекомендуется быть гибкими при определении источников финансирования, особенно когда частный рынок слабый или находится в кризисе;

- региональным органам государственной власти / органам местного самоуправления рекомендуется использовать публичные финансы должным образом в целях усовершенствования проектов ПЧП. Публичная сторона является ключевой в ПЧП и ее поддержка  залог успеха проекта. Публичная поддержка, льготы, стимулирующие меры  хороший способ достижения лучшей отдачи от вложенных затрат;

- проекты ПЧП следует структурировать с учетом возможных трудностей. ПЧП  это долгосрочные отношения, и соответствующая контрактная схема обеспечивает готовность сторон к возможным спорам, предоставляет им наиболее подходящие способы разрешения конфликтов 
и распределения рисков.

  - При осуществлении конкурентных процедур по проектам ПЧП рекомендуется следующее:

- национальным органам государственной власти следует обеспечить достаточную конкуренцию на рынке путем проведения конкурентных торгов 
и структурирования программы ПЧП таким образом, чтобы стимулировать развитие функционирующего рынка в сфере ПЧП. Там, где мало операторов и частных партнеров на рынке, следует обеспечить равные условия в процессе торгов, для того чтобы на рынок могли выйти новые участники;

- региональным органам государственной власти / органам местного самоуправления следует осторожно относиться к вступлению в прямые переговоры с потенциальными частными партнерами, так как этот способ отбора частного партнера является более выгодным и менее затратным только 
в краткосрочной перспективе. Тем не менее увеличение конкуренции через качественную, прозрачную публичную закупку  одно из ключевых преимуществ ПЧП. Региональным органам государственной власти / органам местного самоуправления рекомендуется быть открытыми по отношению 
к участникам закупки и ясно обозначать ключевые показатели, критерии 
и результаты закупки инвесторам. Региональным органам государственной власти / органам местного самоуправления рекомендуется проводить дискуссии с участниками закупки, потому что у них могут быть полезные предложения;

- региональным органам государственной власти / органам местного самоуправления при выборе победителя торгов рекомендуется иметь в виду, что плохо проработанные критерии закупки могут привести к нереалистичным конкурсным предложениям и уязвимости проекта к изменяющимся обстоятельствам. Региональным органам государственной власти / органам местного самоуправления рекомендуется тщательно оценивать конкурсные предложения и проводить собственный анализ для создания обоснованного предложения, чтобы лучше понять, какой вид предложений желательно получить, и идентифицировать заранее невыполнимые предложения. Региональным органам государственной власти / органам местного самоуправления рекомендуется отказывать в чрезмерно демпинговых предложениях по результатам оценки на основе ясных, объективных 
и бесспорных критериев;

- соблюдать баланс между пожеланиями финансирующих организаций и интересами муниципалитета/региона. Рекомендуется выделять время 
и усилия для взаимодействия с финансирующими организациями и обращать внимание на их потребности и важные для них риски.

  - При реализации проекта ПЧП рекомендуется:

- муниципалитету/региону следует регулировать и осуществлять мониторинг ПЧП: создать команду для управления реализацией проекта 
и администрирования контракта, предусмотреть необходимое финансирование;

- муниципалитету/региону следует быть готовым к изменениям в ходе реализации проекта. Должны быть адекватные механизмы, в том числе 
в соглашении о ПЧП, для разрешения проблем, связанных с изменением обстоятельств и другими препятствиями. Муниципалитету/региону рекомендуется предусмотреть запасные варианты для защиты пользователей 
и потребителей;

- публичным партнерам следует заранее готовиться к операционному этапу проекта ПЧП. Обеспечение наилучшего соотношения цены и качества 
на операционном этапе требует бдительности и таких же усилий, 
как и на дооперационном этапе. Особую осторожность следует проявлять 
при переходе к операционной фазе проекта ПЧП, поскольку на этой стадии 
в реализацию проекта могут вовлекаться новые лица, действующие на стороне публичного партнера;

- включать в соглашения о ПЧП положения, направленные на решение возникающих споров путем переговоров с частными партнерами;

- быть гибкими и готовыми корректировать каждый аспект ПЧП, чтобы найти лучшее решение в случае спора или существенного изменения обстоятельств.

- Рекомендации по учету особенностей региональных/муниципальных ПЧП

Государствам  участникам СНГ рекомендуется следующим образом учитывать особенности региональных/муниципальных ПЧП.

  - На национальном уровне может быть создана команда специалистов, которая будет отвечать за консультирование участников проектов и поддержку небольших проектов. Такая команда может входить в состав органа по ПЧП или действовать как отдельный орган. В программе ПЧП рекомендуется предусматривать формирование институциональной структуры для ПЧП 
на региональном/муниципальном уровне и определять способы сотрудничества между учреждениями на разных уровнях.

  - Проекты регионального/муниципального ПЧП можно сделать более простыми для реализации и управления со стороны публичных партнеров 
и инвесторов. В рамках этого подхода программа ПЧП может содержать перечень стандартных процедур и документов (с их типовыми формами) 
для упрощения и уменьшения затрат на реализацию проектов. Это позволит упростить понимание инвесторами и кредиторами схемы реализации проектов и в конечном счете облегчить процесс финансирования. Помимо этого, 
в системе закупок может применяться единый процедурный порядок для разных проектов.

  - Даже проекты ПЧП с небольшой стоимостью могут повлечь за собой существенные фискальные обязательства, и в этом случае следует использовать комплексный порядок их утверждения. Любой проект приводит 
к возникновению таких обязательств в той или иной форме. Объективное определение объема обязательств (фактических и условных)  сложная задача. Один из подходов к ее решению заключается в ограничении видов государственной поддержки, которые могут предоставляться проекту регионального/муниципального ПЧП, чтобы он считался малым (с небольшой стоимостью). Так, к малым проектам ПЧП могут относиться проекты, для которых:

- не предоставляется государственная гарантия возмещения недополученных доходов, упущенной выгоды, возврата займа (за исключением случаев, когда это является основой для расчета выплат при расторжении соглашения о ПЧП) или других косвенных убытков;

- не предоставляются бюджетные гранты, займы, инвестиции, другие виды финансовой поддержки государственного характера (возможно, свыше определенного лимита).

  - В рамках крупных ПЧП создается совет консультантов, который обеспечивает консультационное сопровождение одного проекта. Размер 
и сложность проекта нередко требуют наличия единой команды, которая обеспечивала бы концентрацию ресурсов и достаточное количество персонала. Программа ПЧП может предоставлять ОГВ право объединять небольшие проекты ПЧП в единый проект или портфель проектов, создавая таким образом более крупный и интересный объект для привлечения более значимых 
и опытных инвесторов и кредиторов. Это снижает стоимость консультационных услуг за счет объединения нескольких процессов в один 
и использования одной команды консультантов для подготовки технико-экономического обоснования и (или) консультационного сопровождения двух 
и более проектов. Стоимость финансирования одного крупного проекта должна быть ниже, чем стоимость финансирования нескольких небольших, в том числе за счет упрощения процесса комплексной оценки проекта и подготовки документации для него. Экономия за счет масштаба снижает общую стоимость и может ускорить разработку проекта, помочь более эффективно использовать опыт, полученный при реализации одних проектов, для других проектов 
и обеспечить единство коммерческих условий, что позволит упростить 
и удешевить процесс для участников торгов.

  - Для небольших проектов нередко не требуется ограниченное финансирование с правом обращения взыскания на активы проекта. Программа ПЧП может предусматривать для инвесторов возможность балансового финансирования, что приведет к упрощению процесса и снижению издержек, так как будет отсутствовать необходимость создания специальной проектной компании и увеличения финансирования проекта.

Приняты на пятьдесят четвертом

пленарном заседании

Межпарламентской Ассамблеи

государств — участников СНГ

(постановление № 54-22 от 28.10.2022)